上海理工大学先进制造科技创新基地工程

桩基检测

招 标 文 件

招标单位：上海理工大学

招标代理单位：上海教育建设管理咨询有限公司

2013年10月

目录

一、总则

1、概述……………………………………………………………………3

2、工程管理要求…………………………………………………………4

3、资质与合格条件要求…………………………………………………4

4、投标程序和日程安排…………………………………………………4

二、投标报价说明：

1、投标价格………………………………………………………………5

2、报价原则………………………………………………………………5

3、工程款支付……………………………………………………………6

三、技术标标书的编制

1、技术标标书的编制……………………………………………………6

四、商务标标书的编制

1、商务标书的内容………………………………………………………7

2、标书的编制要求………………………………………………………7

五、招标单位提供的技术资料

六、评标办法……………………………………………………………..7

七、中标服务费…………………………………………………………..9

八、工程量清单

1、说明……………………………………………………………………9

2、工程量清单……………………………………………………………10

九、附表

上海理工大学先进制造科技创新基地工程

桩基检测招标文件

一、总则

1. 概述

1.1本招标文件是建设单位在招标过程中的规范性文件。是各投标单位编制标书的依据，也是建设单位与中标承包单位签订桩基检测合同的依据，并将作为桩基检测合同的附件之一，与桩基检测合同具有同等的法律效力。

1.2 建设单位：上海理工大学

1.3工程概况：

1.3.1工程名称：上海理工大学先进制造科技创新基地工程

1.3.2工程地址：上海市杨浦区军工路580号，

1.3. 3 工程内容：建设规划用地面积86．97亩，总建筑面积67000平方米，总投资额约31779万元，总建安造价约28,000 万元 ，该项目包含2个建筑单体。

1.4.4招标范围：

依据招标文件、招标图纸与工程规范所示，包括以下内容：

（1）清单范围内的桩基完整性检测（低应变）、桩的承载力检测及试桩成孔检测。

（2）采用经济合理的施工方案实施，实施方案需明确。

1.5合同价格

低应变、静载及成孔检测单价（该单价为全费用综合单价）闭口包干，数量按实调整。

1.6工期要求和规定：

由投标单位根据自己实力报检测完成周期，此条件作为评标依据之一。

1.7质量要求：

测试中应严格按照国家、上海市及设计单位等对桩基检测的技术标准及要求，单桩静载检测必须依据《建筑基桩检测规范》（JGJ106-2003)，若不执行，招标单位有权不支付检测费用。

2. 工程管理要求

2.1中标单位应严格按照已确定的试验方案进行，接受建设单位委托的监理对工程施工进度、质量、安全及文明施工进行管理。

2.2投标单位在投标中承诺选定的本工程项目经理及相应的专业技术管理人员一经中标，未经建设单位同意，不得任意调换和撤离。

3．资质与合格条件要求

3.1参加投标的检测单位必须具有独立法人资格。

3.2必须具有建设工程质量检测机构资质证书。

3.3具有类似工程桩基检测业绩和经验，具有良好的企业社会信誉；

3.4具有足够的仪器、设备和检测人员，具备承担相应标段检测任务的能力；

3.5投标单位必须出示具有法律地位的原始印件（包括企业执照、资质证书等）。

4．投标程序和日程安排

4.1报名及领取招标文件：

时间：2013年10月17日上午9:30-10:00报名，下午14：00后在jjc.usst.edu.cn招标文件栏里下载招标文件。

地点：军工路580号

联系人：顾士元

电话：55271968

4.2现场踏勘时间：自行踏勘

地点：工地现场

联系人：苏海华

电话：55271968

4.3答疑书面问题提交时间（传真形式）：2013年10月20日下午16：00前，传真至：55271968。招标单位将以书面传真形式回复提问内容。

4.4投标截止及开标时间：2013年10月21日上午10：00整

地点：基建处会议室

二、投标报价说明：

1. 投标价格

1.1投标价格

1.1.1报价依据：依据本招标文件及工程量清单；

1.1.2除非合同中另有规定，报价汇总表中的价格应包括检测设备及进出场费、场地处理费、劳务、管理、材料、堆料、安全、维护、保险、利润、外来用工综合保险、税金、测量、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等并包含达到质量标准的各项应有费用（即全费用综合单价，须列出全费用综合单价分析表)。

3. 工程款支付

工程款的支付方式：中标单位提交建筑单体桩基检测报告后，同时提供结算报告，该结算报告经投资监理审核后支付该检测报告审定价的80%。单体基础验收通过后，支付审定价的20%。

三、技术标标书的编制

- 技术标标书的编制

1.1提交上海市认可的桩基检测资质；

1.2提交授权此次投标及签署本合同的法人授权书；

1.3公司简介；

1.4策划书

（堆载法是必报的方法，并且在报价中应该以此方法为基准，如有更好的方法投标单位可对业主提出建议。）

四、商务标标书的编制

1. 商务标书的内容

1.1投价编制说明(包括收费依据、计价办法、优惠幅度等)；

1.2工程量清单报价（样式详见附表）。

2．标书的编制要求

2.1本工程要求按上述内容编制标书，技术标与商务标不必分开装订，如有需说明的其它事项，一律写入“报价编制说明”内。

2.2本工程投标书无规定格式，但要求打印装订成册。

2.3本工程投送的标书一式肆份，一份正本，叁份副本。标书封面应盖正本、副本章。标书中的内容以正本为准。标书封面须加盖投标单位公章以及法人章。

2.4标书必须装入档案袋密封，档案袋封日处需骑缝加盖投标单位公章和法定代表人或法人授权委托人的私章，否则不予受理。

五、招标单位提供的技术资料

相关图纸、地质勘察资料等。

六、评标办法

6．1、评标原则：坚持公平、公正、公开的原则。

6．2、工程评标工作由评标委员会（评标小组）负责。

6．3、确定中标单位办法：本工程采用综合评分法选择桩基检测单位。按综合得分从高到低排序，得分最高的投标人为中标单位。若得分相同时，按方案、业绩和报价的顺序选择招标代理服务机构，即方案得分高的优先；方案得分相同时，以业绩得分高的优先；业绩得分相同时，以报价得分高的优先；报价得分也相同时，我校有权确定桩基检测单位。

6．4、综合评分实行百分制，通过对桩基检测服务机构的资格、能力（方案）、业绩等情况进行综合比较，选择桩基检测单位：

| 序号 | 评 标 内 容 |  | 分 值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 单位资质情况 | 1、单位资质。 | 最高10分 最低5分 |
| 二 | 项目负责人情况 | 1、工作经历；2、项目负责人资历；3、专业对口。 | 最高10分 最低5分 |
| 三 | 人员情况 | 1、 人员数；2、年龄组合及专业分工；3、资格证书及职称；4、工作经历。 | 最高10分 最低5分 |
| 四 | 投标文件 | 工作程序的合理性状况； 所确定的工作方案的正确性状况。 | 最高15分 最低10分 |
| 五 | 费用报价 | 1、以所有单位的投标总价的平均价为基准； 2、浮动幅度以±0%为基准，得35分，在此基础上每上浮1%扣0.2分，最低扣至30分；每下浮1%加0.2分，最多加至40分,加满40分后,则在40分的基础上,每下浮1%扣0.5分, 最低扣至30分。 | 最高40分 最低30分 |
| 六 | 服务业绩 | 类似项目业绩。 | 最高15分 最低10分 |
| 合 计 |  |  | 最高100分 最低65分 |

七、工程量清单

见附件：分部分项报价表

附件一

投标函

上海理工大学：

贵公司的招标文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。

1．我们接受招标文件的所有的条款和规定。

2．本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

3．我们同意提供招标人要求的有关本次招标的所有资料。

4．我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标，并有权拒绝所有的投标。

投标人名称：              （公章）

地址：            邮编：

电话：            传真：

授权代表签字：

职务：

日期：

附件二

投标报价表

- 报价表

| 项目 | 上海理工大学先进制造科技创新基地桩基检测 |
| --- | --- |
| 报价 |  |

投标单位公章 ：

法定代表人（授权代表）签名

附件三：

授  权  委  托  书

本授权委托书声明：我是                    （投标人名称）的法定代表人，现授权委托我单位                  （被委托人职务）           （被委托人姓名）为我单位代理人，以我单位的名义参加                （招标人）的                                                               工程的投标活动。代理人在投标及合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无权再委托。

本委托书有效期：

代理人：             性别：            年龄：

投标人：（盖章）          法定代表人：（签字或盖章）

年   月   日